**Составляющие масштаба проекта**

1. **Ресурсы:** в наличии имеется команда из 4-х человек, студенты 2 курса, направление “Программная инженерия”. Финансирование отсутствует.
2. **Время:** Срок выполнения проекта 3 месяца.
3. **Функции продукта (Масштаб проекта):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Базовый уровень** | | | |
| **ID** | **Название функции** | **Трудоемкость** | **Риск** |
| **1** | **Регистрация** | **Низкая** | **Минимальный** |
| **2** | **Подтверждение регистрации аккаунта** | **Средняя** | **Высокий** |
| **3** | **Возможность авторизации пользователя** | **Низкая** | **Минимальный** |
| **4** | **Выход из учетной записи** | **Низкая** | **Низкий** |
| **5** | **Мобильное приложение на Android** | **Высокая** | **Высокий** |
| **7** | **Выбор еды** | **Средняя** | **Низкий** |
| **8** | **Выбор количества порций** | **Низкая** | **Низкий** |
| **9** | **Добавление в корзину** | **Средняя** | **Средний** |
| **11** | **Оформление заказа** | **Высокая** | **Высокий** |
| **12** | **Предоставление клиенту точной информации о заказе** | **Высокая** | **Высокий** |
| **Предложенные функции** | | | |
| **13** | **Подтверждение заказа (отказ при неудовлетворенности критериями заказа)** | **Средняя** | **Средний** |
| **6** | **Мобильное приложение на IOS** | **Высокая** | **Высокий** |
| **10** | **Переход в корзину, редоктирование списка** | **Средняя** | **Средний** |